대외비(Confidential)    관리번호 REC-RN-005

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학생부종합 분석·컨설팅 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-REC-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-01-31 (수행기간 2026-01-16 ~ 2026-01-31) |

1. 연구 주제 (실험제목)

AI 콘텐츠 추천 성과 메트릭과 생기부 분석 도입 준비

2. 연구 목적

Cold Start 추천 시스템에서 축적되는 성능 데이터(지연 시간·품질·비용)는 이후 생기부 분석 파이프라인에도 동일한 측정 체계가 필요하다. 이 기간은 공통 측정·캐싱 자산을 확보하면서 생기부 도메인 본격 진입을 위한 사전 설계를 수행한다.

3. 수행 내역

콘텐츠 추천 메트릭 모듈이 생기부 분석 도메인에도 재사용 가능하도록 인터페이스 일반화.

학생별 콘텐츠 소비 이력 수집 스키마 준비 — 이후 생기부의 '학습 궤적' 분석 입력.

인증·RLS 정책의 공통 헬퍼화 — 이후 학부모·컨설턴트가 생기부 분석을 조회할 때 동일 가드 재사용.

4. 결과 · 발견

생기부 분석 도메인 전용 feat 커밋은 소수였지만, 공통 자산(메트릭·캐시·Rate limit 관리) 수혜.

Cold Start 배치 처리를 위한 GitHub Actions cron 패턴이 이후 생기부 분석 배치에도 그대로 재사용됨.

5. 다음 계획

관리자용 학생 상세 페이지의 점수 관리 탭·컨설턴트 패널 설계.

학생부 진단 도메인(student-record) 의 본격 설계 — 교과·성적·창체·수상 Entity 정립.

생기부 분석 파이프라인의 기초 프롬프트 라이브러리 구성.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-01-31 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-01-31 |