대외비(Confidential)    관리번호 REC-RN-006

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학생부종합 분석·컨설팅 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-REC-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-02-15 (수행기간 2026-02-01 ~ 2026-02-15) |

1. 연구 주제 (실험제목)

생기부 분석 도메인의 데이터 모델 설계 선행 단계

2. 연구 목적

운영 인프라가 완성된 이 기간을 활용하여 생기부 분석 도메인의 Entity·관계·계산 규칙을 미리 설계한다. 이후 Phase 5·6 에서 본격 구현될 진단 DB 의 스키마 요건을 명확히 한다.

3. 수행 내역

학생 점수 관리 Entity 확장안 검토 — 교과·학기·성취도·원점수/등급 통합 모델.

컨설턴트 진단과 AI 진단의 분리·비교 구조 초안 — 이후 Phase 5 진단 DB 의 설계 기반.

공통 SidePanel 컴포넌트 확장 — 이후 진단 탭·가이드 탭 공통 재사용.

4. 결과 · 발견

생기부 분석 도메인 전용 feat 커밋 최소, 그러나 공통 UX 자산 축적.

점수 관리 탭이 관리자 학생 상세에 선행 노출 — 이후 진단 데이터를 같은 페이지에서 확장 가능.

5. 다음 계획

마스터 콘텐츠 CRUD 고도화 — 생기부 분석에서 교과 매칭에 활용.

Drive 외부 데이터(탐구 자료 DB, 교육과정 PDF) 연동 설계.

학생부 기초 Entity 모델링 — student-record 도메인 본격 착수 준비.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-02-15 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-02-15 |