대외비(Confidential)    관리번호 REC-RN-008

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학생부종합 분석·컨설팅 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-REC-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-03-15 (수행기간 2026-03-01 ~ 2026-03-15) |

1. 연구 주제 (실험제목)

Drive 통합 파일 저장 시스템 도입과 생기부 데이터 기반 마련

2. 연구 목적

학생부·탐구 자료·교육과정 문서 등 생기부 분석에 필요한 외부 원본 파일들을 통합 관리할 수 있는 Drive 기반 파일 저장·워크플로우·분배 시스템을 도입한다. 이는 이후 PDF/URL 추출과 AI 분석의 원본 소스 계층이 된다.

3. 수행 내역

Drive 도메인 신설 — 통합 파일 저장·워크플로우·분배 시스템.

인증 공통화(getCachedUserRole) 가 생기부 도메인의 학부모·컨설턴트 접근 경로에도 동일 적용.

user_profiles SSOT 전환으로 생기부 분석 조회 시 학생·보호자·담당자 컨텍스트 일관 수급.

사용자 프로필 통합으로 학생 검색·컨설팅 로그·결제 내역 연결 시 단일 ID 체계 확립.

4. 결과 · 발견

생기부 분석의 데이터 레이크 기반 확보 — Drive 에 업로드된 PDF·한글문서·이미지가 이후 자동 추출 대상.

학부모 포털 접근 시 생기부 분석 결과 조회 경로 통일.

5. 다음 계획

Phase 5 진단DB + Phase 5.5a AI 태그 착수 — 생기부 분석의 핵심 스키마 확립.

AI 3개년 활동 로드맵 생성 시스템 — planning / analysis 이중 모드.

AI 파이프라인 7단계 재구성 — 종합진단·스토리라인 자동 생성.

생기부 레이어 뷰 재설계 — 6 레이어 × 3 관점 + 13 탭 바텀시트.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-03-15 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-03-15 |