대외비(Confidential)    관리번호 REC-RN-009

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학생부종합 분석·컨설팅 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-REC-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-03-31 (수행기간 2026-03-16 ~ 2026-03-31) |

1. 연구 주제 (실험제목)

학생부종합 분석 도메인의 전면 확장과 AI 파이프라인 구축

2. 연구 목적

생기부레벨업의 핵심 가치 제안을 실현하는 시기. 학생부종합 진단 DB, AI 태그, 3개년 활동 로드맵, 7단계 AI 파이프라인, 탐구 가이드 CMS(C1~C5), 대입 환산 엔진·배치 판정까지 도메인 전반을 동시 구축한다. 동시에 기록 없는 학생을 위한 Prospective 파이프라인까지 도입하여 서비스 대상을 모든 학년으로 확장한다.

3. 수행 내역

Phase 5 진단 DB + Phase 5.5a AI 태그 + SidePanel 공유화.

Phase 6 Step 1-6 — source/status 추적 + fetchData 개선.

Phase 6.1 세특 인라인 하이라이트 + 역량 분석 통합 섹션.

Phase 6.2 세특 3 구간 분리 (학업태도/수행능력/탐구활동).

Phase 6.3 학년간 후속탐구 연결 감지 / Phase 6.5 조기 경보 + AI 면접 질문.

AI vs 컨설턴트 진단 비교 시스템 — 전문가 진단과 AI 진단을 나란히 비교하여 학습 가능.

생기부 Import 파이프라인 대폭 개선 + PDF Import + 역량 종합 분석 연결.

Admission Phase 7 보완전략 AI + Phase 8.1 입시 DB + Phase 8.2 환산 엔진 + Phase 8.2b PERCENTAGE + Phase 8.5a 배치 판정 엔진.

배분 시뮬 + 졸업생 검색 + Report + 활동 요약서 + 세특 방향 가이드 (Phase 8.5b~9.3).

Guide CMS C1~C2 — 탐구 가이드 DB + Import + 배정 UI + CRUD 에디터.

Guide CMS C2.5 Imagen 3 AI 이미지 + 에디터 통합.

Guide CMS C3 AI 가이드 생성 + C3.1 PDF/URL 추출 + C4 버전 관리 + E-3 리포트 내보내기.

Guide CMS C5 학생 가이드 앱 + Agent 운영 안정화(P0-3 + P1-4).

AI 3 개년 활동 로드맵 — planning/analysis 이중 모드.

AI 파이프라인 7 단계 재구성 — 종합진단·스토리라인 자동 생성.

AI 품질 평가 + 학기 전환 자동화 + 코호트 벤치마크.

Prospective V1+V2 — 기록 없는 학생 3 년 가상본 리포트 생성.

경보 엔진 2 룰 — 전공교과 성적 하락 + 최저 충족 추이 하락.

갭 분석 P0+P1 — 추천교과 + 등급요약 + narrative + 근거 집계.

교과 이수 적합도 고도화 — fusion 과목 + 학습 순서 검증 + 일반/진로 성적 비교.

리포트 PDF/Word 내보내기 — 진단 + 적합도 + 전략 + 모의고사 전체 포함.

생기부 레이어 뷰 재설계 — 6 레이어 × 3 관점 + 13 탭 바텀시트 + Error Boundary.

Agent Phase B+C+D — 오케스트레이터 19 도구 + pgvector RAG + 입시 배치.

면접 질문 컨텍스트 강화 — 진로 적합성 + 역량 약점 기반 심층 질문.

4. 결과 · 발견

해당 기간 커밋 255건의 대다수가 생기부 도메인. 핵심 가치 제안의 절반 이상이 이 2 주에 구축됨.

생기부 분석 파이프라인이 7 단계로 정립되어 이후 확장·디버깅·측정의 기본 골격 확립.

Prospective 파이프라인으로 1 학년 학생도 3 년 가상 리포트 생성 가능 — 서비스 대상 전 학년 확장.

Guide CMS C5 로 학생 가이드 앱 베타 — 컨설턴트가 작성한 가이드를 학생이 앱에서 소비 가능.

Agent 19 도구 체제 + pgvector RAG — AI 보조 체인이 도메인 지식을 RAG 기반으로 참조.

5. 다음 계획

Pipeline Level 4 전환 — 증거 체인, 3-Step 분해, Coherence Check.

탐구 가이드 매칭 Phase 2 — DB/풀/엔진/행특 링크와 학생 궤적 추적.

Layer 0 Profile Card + Hypergraph 수렴 테마 영속화.

F2+M1 측정 정밀화 — 골든 데이터셋 기반 품질 평가.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-03-31 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-03-31 |