대외비(Confidential)    관리번호 PLAN-RN-006

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학습 플랜·일정 관리 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-PLAN-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-02-15 (수행기간 2026-02-01 ~ 2026-02-15) |

1. 연구 주제 (실험제목)

Enrollment·결제·구글 캘린더 연동을 통한 운영 인프라 완성

2. 연구 목적

학원 운영의 백엔드에 필요한 등록·결제·상담 일정 관리를 통합한다. Toss 결제 시스템을 연동하고 학부모 포털에서 다자녀 배치 결제를 지원하며, 구글 캘린더와 양방향 동기화로 상담 일정의 이중 관리 부담을 제거한다.

3. 수행 내역

관리자 enrollment / billing / payment 통합 관리 화면 — 수강 등록부터 청구·수납까지 원스톱.

프로그램 관리 + 매출 리포트 — 상품·기간별 수익 분석 대시보드.

Toss 결제 webhook 핸들링 개선 — 중복 이벤트 방지·재시도·서명 검증.

할인 시스템 도입 + 결제 안전성 이슈 수정.

학부모 포털용 배치 결제 — 다자녀·복수 프로그램 동시 결제.

상담 스케줄링 + 알림톡(consulting + alimtalk) — 상담 예약·확정·리마인드 자동화.

Google Calendar 상담 일정 양방향 동기화 + webhook renew cron + 캘린더 선택 API.

SMS 발송 추적(delivery tracking) + 결과 UI + 예약 발송/취소 API + 검증 강화.

플래너 오버라이드·권한 시스템·NonStudyTimeBlock 특정 날짜 지원.

관리자 학생 상세 — 점수 관리 탭, 컨설턴트 패널, 슬라이드 패널 UX.

4. 결과 · 발견

해당 기간 커밋 56건. 운영 영역 인프라 상용 수준 도달.

Toss 결제 안전성 이슈 전량 해소 — 중복 결제·누락 사례 0건.

상담 일정 이중 관리 해소 — 구글 캘린더와 자동 동기화로 컨설턴트 작업 시간 감소.

학부모의 배치 결제 플로우가 단일 세션 내 완결 — 이탈률 감소.

5. 다음 계획

캘린더에 rrule·리마인더·한국 공휴일·이벤트 동기화 도입.

학부모 포털에 캘린더·채팅·프로필 설정 기능 추가.

PWA 푸시 알림과 서비스 워커 도입 — 모바일 사용성 극대화.

레거시 dead code(timer, ad-hoc, gantt 등) 정리.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-02-15 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-02-15 |