대외비(Confidential)    관리번호 PLAN-RN-008

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학습 플랜·일정 관리 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-PLAN-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-03-15 (수행기간 2026-03-01 ~ 2026-03-15) |

1. 연구 주제 (실험제목)

채팅 Phase 5 완성, 결제 링크 시스템, Extension Table 패턴 확립

2. 연구 목적

채팅 기능을 상용 수준으로 완성한다. 양방향 페이지네이션·가상 스크롤 최적화·읽음 영수증·멘션·메시지 전달·스와이프 액션·알림음·rate limiting·예약 메시지 등 소통 경험 전반을 다듬고, 동시에 Guest 결제 링크와 Toss 통합으로 비회원 결제 경로를 확보한다. 데이터 모델은 Extension Table 패턴으로 user_profiles 단일 출처를 확립한다.

3. 수행 내역

결제 링크 관리 UI + 빌링 대시보드 + Guest 결제 링크 Toss 통합.

채팅 Phase 5 — CLS monitor, offline sync, PWA standalone 모드.

채팅 양방향 페이지네이션 + 가상 스크롤 + 첨부 URL 캐싱.

멘션·메시지 전달·스와이프 액션·알림음·rate limiting.

읽음 영수증·readers modal·draft 저장·last_message denormalization.

예약 메시지 + 채팅 UI 전반 개선.

푸시 알림 시스템 완성 + 토픽 중복 제거 + DM 축약 + SW 알림 병합.

PWA 컨텍스트형 iOS 설치 안내 — 채팅·리마인더 알림 시점에 표시.

학생 대시보드에 일일 체크인 카드 + 출석 자동 체크인.

반복 이벤트 인스턴스 완료 처리 + user_profiles JOIN 마이그레이션.

캘린더 월별 휠 네비게이션 + 색상 팔레트 추출 + is_task/label/is_exclusion 스키마 전환.

데이터 모델 대개편 — Extension Table 패턴: students·admin_users 공통 컬럼 제거, user_profiles 단일 출처화, parent_users 제거, mother/father_phone 제거, 채팅·SMS·검색 전부 user_profiles 기반으로 이관.

인증 최적화 — getCachedUserRole 으로 이관, proxy 내 DB 쿼리 제거.

4. 결과 · 발견

해당 기간 커밋 119건. 채팅·결제·데이터 모델 3축 대규모 개선.

채팅 CLS 지표 개선 — 스크롤 점프 제거.

user_profiles SSOT 전환으로 사용자 정보 동기화 버그 구조적 해소.

Guest 결제 링크로 외부 공유 결제 시나리오 확보.

5. 다음 계획

Drive 통합 파일 저장 시스템 도입.

캘린더 논리적 하루 시간 그리드 확장(새벽 접기, 자정 넘김, 연장 영역).

대학알리미 공공데이터 API 연동.

AI SDK Circuit Breaker 도입 — 연속 실패 시 빠른 차단.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-03-15 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-03-15 |