대외비(Confidential)    관리번호 PLAN-RN-010

연 구 노 트

| 기관명 / 부서명 | 에듀엣톡 / 연구개발팀 |
| --- | --- |
| 연구과제명 | AI 기반 학습 플랜·일정 관리 플랫폼 개발 |
| 연구과제번호 / 연구기간 | EDU-PLAN-2025-01 ¦ 2025-11-21 ~ 진행중 |
| 연구책임자 / 기록일 | 장미희 ¦ 2026-04-15 (수행기간 2026-04-01 ~ 2026-04-15) |

1. 연구 주제 (실험제목)

Calendar-First 후속 개선과 서버리스 AI 인프라 안정화

2. 연구 목적

Calendar-First 아키텍처 전환의 후속으로 반복 이벤트의 편집·삭제·완료 처리와 UI/UX 전반의 완성도를 제고하고, Vercel 서버리스 환경에서 AI SDK 호출이 안정적으로 동작하도록 재시도·타임아웃·Circuit Breaker 를 통합한다. 동시에 로컬 LLM(Ollama) 지원을 추가하여 개발·실험 효율을 끌어올린다.

3. 수행 내역

캘린더 반복 일정 편집 UX 전면 개선 — Google Calendar 패턴 적용.

반복 이벤트 학습 완료 허용 + 완료 버튼 상태 소실 버그 수정 + 학생 뷰 삭제/드래그/리사이즈 동기화.

Calendar-First 후속 개선 — 에러 로깅, revalidation, N+1 해소, 완료 판정 문서화.

학생/캠프 캘린더의 Calendar-First 읽기 경로 통합 + 레거시 49 파일 삭제.

AI SDK 서버리스 안정화 — 재시도 축소, timeout fallback, abortSignal 전파.

Agent API pre-flight ping 제거 + timeout 에러 fallback 처리.

Gemini 모델 gemini-2.5-pro 로 통일 + API route 체이닝 재시도 + 폴링 타임아웃.

Vercel maxDuration 60 + updateProgress redirect 위치 수정 + 타임아웃 누락 3 건 추가.

Ollama provider 추가 — 로컬 Gemma 등 OpenAI 호환 엔드포인트 지원.

"use server" type re-export 금지 ESLint 룰 + 잔존 위반 2 건 정리.

LLM 응답 record/replay 캐시 + tier override — 비용 절감 개발 도구.

D6/D7 하드코딩 상수 → DB 조회 전환 (CURRICULUM_REVISION_IDS 제거, Cold Start 교과 동적화).

파이프라인 트랙 A/D — 1 학년 prospective 엔드투엔드 블로커 5 종 해결 + synthesis Phase 2 청크 분할 + task_key 3 종 승격 + 좀비 판정 heartbeat.

P0 인프라 4 건 — 헬스체크, 고아감지, Phase 검증, LLM 메트릭 영속화.

signOut 세션 만료 에러 + Server Action 인증 가드 강화 + P0 useChatRoomLogic 4 훅 분리(2,151 줄 → 440 줄).

4. 결과 · 발견

해당 기간 커밋 309건. Calendar-First 완결 + AI 안정화의 양대 축.

Vercel 서버리스 hang 사례 0 건 — 타임아웃·재시도·abort 체계 정합.

반복 일정 편집 UX 가 Google Calendar 와 체감 동등.

Ollama 지원으로 로컬 개발 시 LLM 비용 실질 0 달성.

레거시 49 파일 삭제로 캘린더 관련 코드 베이스 유지보수 부담 감소.

5. 다음 계획

학습 플랜 artifact 편집 end-to-end + plan_status rejected 상태 도입.

AI Chat 기반 학습 플랜 편집 HITL (Human-In-The-Loop) 승인 패턴.

MCP 기반 designStudentPlan 도구의 대화형 통합.

멀티테넌트 보안 경계(G-6) — AgentContext.tenantId 필수화 및 RLS 정책 정비.

| 기록자 Written by | 확인자 Witnessed & Understood by |
| --- | --- |
| 성명: 조현우 서명: 일자: 2026-04-15 | 성명: 장미희 서명: 일자: 2026-04-15 |